BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT (SCA)

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đề tài:

NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN VỚI AI DESTINATION RECOMMENDATION VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

TÀI LIỆU TESTPLAN

GVHD: ThS. Trần Huệ Chi

Nhóm SVTH:

1.Huỳnh Nguyễn Lai Khê	-27211539489

2.Chế Linh	-27216329482

3.Nguyễn Đình Khoan	-27212739319

4.Huỳnh Lê Gia Huy	-27211202171

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | RAPT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nền tảng đặt vé du lịch trực tuyến với AI Destination Recommendation và thanh toán điện tử |  |  |
| Ngày bắt đầu | 18/09/2025 | Ngày kết thúc | 12/12/2025 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Trần Huệ Chi Email: tranhuechidt@gmail.com Phone: 0983751077 |  |  |
| Chủ sở hửu | ThS. Trần Huệ Chi Email: tranhuechidt@gmail.com Phone: 0983751077 |  |  |
| Quản lý dự án | Huỳnh Nguyễn Lai Khê | khehuynh.210403@gmail.com | 0365702883 |
| Thành viên | Chế Linh | vothaiduong25062003@gmail.com | 0896928410 |
|  | Nguyễn Đình Khoan | dinhkhoan27@gmail.com | 0376468463 |
|  | Huỳnh Lê Gia Huy | giahuy110803@gmail.com | 0981916278 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Nền tảng đặt vé du lịch trực tuyến với AI Destination Recommendation và thanh toán điện tử |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | TestPlan |
| Người thực hiện | Chế Linh |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Chế Linh | 08/10/2025 | Bản nháp |
| 1.1 | Chế Linh | 11/10/2025 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trần Huệ Chi | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Chủ sở hữu | Trần Huệ Chi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Quản lý dự án | Huỳnh Nguyễn Lai Khê | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Thành viên | Chế Linh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Nguyễn Đình Khoan | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Huỳnh Lê Gia Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |

Mục Lục

1. GIỚI THIỆU	4

1.1. Mục tiêu	4

1.2. Phạm vi tài liệu	4

1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4. Tài liệu tham khảo	4

1.5. Các mức kiểm thử	4

2. CHI TIẾT	5

2.1. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	5

2.2. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	5

2.3. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	5

2.4. Các chức năng không được kiểm thử	5

2.5. Các tài liệu	6

2.6. Lịch trình kiểm thử	6

2.6.1. Sprint 1	6

2.6.2. Sprint 2	7

2.6.3. Sprint 3	8

3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	10

4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	11

4.1. Phần cứng và phần mềm	11

4.2. Các công cụ hỗ trợ	11

5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	12

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Nền tảng đặt vé du lịch trực tuyến với AI Destination Recommendation và thanh toán điện tử”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập.

- Đổi mật khẩu.

- Đăng xuất.

- Trang chủ.

- Chi tiết tour.

- Xem thông tin cá nhân.

- Quản lý phân quyền.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Giỏ hàng.

- Xem hotel.

- Danh mục.

- Liên hệ.

- Xem chi tiết hotel.

- Đơn hàng

- Xem room.

- Bảng điều khiển

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Chatbot AI.

- Thanh toán.

- Đăng nhập admin.

- Quản lý tài khoản admin.

- Quản lý tài khoản user.

- Quản lý tour.

- Quản lý nhóm quyền.

- Quản lý hotel.

- Quản lý hóa đơn.

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 05/10/2025 | 20/10/2025 | 34 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 4 | Linh |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 10 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập (1h) | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 1 | Linh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất (1h) | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 1 | Linh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đổi mật khẩu (2h) | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 2 | Linh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho trang chủ (1h) | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chi tiết tour (1h) | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem thông tin cá nhân (1h) | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý phân quyền (1h) | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 1 | Huy |
| 1.3 | Testing | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 8 |  |
|  | Kiểm tra đăng nhập (1h) | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | Linh |
|  | Kiểm tra đăng xuất (1h) | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | Linh |
|  | Kiểm tra đổi mật khẩu (1h) | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | Linh |
|  | Kiểm tra trang chủ (1h) | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | Linh |
|  | Kiểm tra chi tiết tour (1h) | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra xem thông tin cá nhân (1h) | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra quản lý phân quyền (1h) | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | Huy |
| 1.4 | Re-testing | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 12 |  |
|  | Kiểm tra lại đăng nhập (1h) | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra lại đăng xuất (1h) | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra lại đổi mât khẩu (2h) | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra lại trang chủ (2h) | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra lại chi tiết tour (2h) | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 2 | Linh |
|  | Kiểm tra lại xem thông tin cá nhân (2h) | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 2 | Linh |
|  | Kiểm tra lại quản lý phân quyền (2h) | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 2 | Linh |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 22/10/2025 | 07/11/2025 | 33 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 4 | Linh |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 9 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho giỏ hàng | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | Linh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem hotel | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | Linh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho danh mục | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | Linh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho liên hệ | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | Linh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem chi tiết hotel | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Linh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem chi tiết danh mục | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đơn hàng | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho bảng điều khiển | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem room | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Huy |
| 1.3 | Testing | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 8 |  |
|  | Kiểm tra giỏ hàng | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 1 | Linh |
|  | Kiểm tra xem hotel | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 1 | Linh |
|  | Kiểm tra danh mục | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 1 | Linh |
|  | Kiểm tra liên hệ | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 1 | Linh |
|  | Kiểm tra xem chi tiết hotel | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra xem room | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra bảng điều khiển | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra đơn hàng | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 1 | Huy |
| 1.4 | Re-testing | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 12 |  |
|  | Kiểm tra giỏ hàng | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | Linh |
|  | Kiểm tra xem hotel | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra danh mục | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra liên hệ | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 2 | Linh |
|  | Kiểm tra xem chi tiết hotel | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 2 | Linh |
|  | Kiểm tra xem room | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra bảng điều khiển | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra đơn hàng | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 1 | Huy |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 07/11/2025 | 07/12/2025 | 38 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 3 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 2 | Linh |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 09/11/2025 | 11/11/2025 | 13 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chatbot AI | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 1 | Linh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thanh toán | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 2 | Linh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập admin | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 2 | Linh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản admin | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 1 | Linh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản user | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tour | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý nhóm quyền | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý hotel | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý hóa đơn | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý voucher | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | Linh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý đánh giá người dùng | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | Linh |
| 1.3 | Testing | 26/11/2025 | 28/11/2025 | 13 |  |
|  | Kiểm tra chatbot AI | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | Linh |
|  | Kiểm tra thanh toán | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | Linh |
|  | Kiểm tra đăng nhập admin | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | Linh |
|  | Kiểm tra quản lý tài khoản admin | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra quản lý tài khoản user | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra quản lý tour | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra quản lý nhóm quyền | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra quản lý hotel | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra quản lý hóa đơn | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | Linh |
|  | Kiểm tra quản lý voucher | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | Linh |
|  | Kiểm tra quản lý đánh giá người dùng | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | Linh |
| 1.4 | Re-testing | 03/12/2025 | 06/12/2025 | 22 |  |
|  | Kiểm tra chatbot AI | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 2 | Linh |
|  | Kiểm tra thanh toán | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 2 | Linh |
|  | Kiểm tra đăng nhập admin | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 2 | Linh |
|  | Kiểm tra quản lý tài khoản admin | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 2 | Linh |
|  | Kiểm tra quản lý tài khoản user | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra quản lý tour | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra quản lý nhóm quyền | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra quản lý hotel | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra quản lý hóa đơn | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 2 | Linh |
|  | Kiểm tra quản lý voucher | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 2 | Linh |
|  | Kiểm tra quản lý đánh giá người dùng | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 2 | Linh |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 5 trở lên, tối thiểu 8GB ram | Windows 10 trở lên, MongoDB, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Huỳnh Nguyễn Lai Khê | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Chế Linh, Huỳnh Nguyễn Lai Khê | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Nguyễn Đình Khoan, Huỳnh Lê Gia Huy | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |